商贸销售数据分析与智能预测系统

项 目 进 度 报 告

汇报人：刘明亮
生成日期：2026年04月14日

# 一、总体进度概览

当前完成度：约 50%

项目基于 Kaggle Favorita Store Sales 真实零售数据集，采用 Flask + ECharts + ARIMA/Prophet/LSTM 多模型预测架构。后端全部模块已完成并通过代码审查，前端页面已完成并修复关键 Bug，数据集已准备就绪。

# 二、各步骤完成情况

| Step | 模块名称 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 项目骨架与环境搭建 | ✅ 完成 | config.py、prepare_data.py、目录结构、离线静态资源 |
| Step 2 | 数据清洗与预处理 | ✅ 完成 | DataProcessor：加载/校验/清洗/特征工程/落盘 |
| Step 3 | 数据分析与可视化 | ✅ 完成 | DataAnalyzer：P0 全部 + P1 可选图表（含促销效果） |
| Step 4 | ARIMA 预测模型 | ✅ 完成 | 自动定阶、网格搜索、滚动评估、序列化 |
| Step 5 | Prophet 预测模型 | ✅ 完成 | 节假日加载、促销回归量、分量分解 |
| Step 6 | LSTM 预测模型 | ✅ 完成 | 双层 LSTM、早停、一步预测评估 |
| Step 7 | 模型评估与对比 | ✅ 完成 | ModelEvaluator：五大指标、雷达图、综合排名 |
| Step 8 | Flask 后端 API | ✅ 完成 | 全部接口：上传/分析/预测/进度/结果/导出 |
| Step 9 | 前端页面与 ECharts | ✅ 完成 | 4页模板 + JS 全部实现，修复 6 处数据结构 Bug |
| Step 10 | 系统集成测试 | ⚠️ 部分 | 测试框架已建立，部分测试数据文件待补充 |

# 三、数据集准备状态

原始数据：train.csv（3,000,888 行）已下载

裁剪数据：train_subset.csv 已生成（277,860 行，5家门店 × 33品类 × 1684天）

节假日数据：holidays_events.csv 已就位

门店信息：stores.csv 已就位

# 四、前端 Bug 修复记录

| 文件 | 问题描述 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| analysis.js | renderTrendChart 数据字段错误 | 修复图表横纵坐标字段映射 |
| prediction.js | 模型名大小写错误 | arima/prophet/lstm → ARIMA/Prophet/LSTM |
| report.js | 数据路径与置信区间字段名错误 | 修改为 data.family 与 lower_ci/upper_ci |

# 五、下一步计划（推进至 100%）

补充测试数据文件（valid_gbk.csv、valid_xlsx.xlsx、short_series.csv 等）

完善 tests/conftest.py 和各测试用例

安装 Prophet 和 PyTorch 依赖，进行端到端联调测试

运行 pytest tests/ -v 确保全部通过

最终验收：上传数据 → 分析页图表 → 预测 BEVERAGES 品类 → 报告页展示